Schema disciplinare di incarico di progettazione di opere pubbliche

OGGETTO: Disciplinare per affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo di natura intellettuale a professionista architetto.  Incarico di progettazione di ___________________________________________ (inoltre definire l'intervento ai sensi Art. 31 L. 457/78, se intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente)

Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in doppio originale, fra il Comune di ________________________, Ente Pubblico, con sede in ____________________________, P.I. n. ____________, legalmente rappresentato in questo atto dal dott. ___________________________________________ nato a _________________________  il _________________ e domiciliato per la carica presso la sede Municipale, Dirigente Responsabile del _______________________________________________ autorizzato a quanto oltre dall'art. __ dello Statuto e il dott. arch. _________________  (nome e cognome),  (nel caso: capogruppo unico referente nei confronti dell'amministrazione del raggruppamento temporaneo tra professionisti ________________________o, nel caso, associato dello studio _________________________), con recapito professionale in ____________, Strada ____________ n. __, C.F. e P.I. n. ____________, si conviene e si stipula quanto di seguito per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi.

PARTE 1

GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di ________________________ affida al dott. _________________,  iscritto col n. ____ all'Albo Professionale degli _________________ della Provincia di Massa Carrara, l'incarico per:

redazione di progetto preliminare, esecutivo, definitivo, relativamente alle seguenti opere:

" ________________________ (breve descrizione del progetto) "

Sono inoltre richieste le seguenti indagini o prestazioni specialistiche:

________________________

________________________

________________________ (ad esempio prestazioni di rilievo, perizie sulle strutture, analisi dei terreni, etc.)

L'importo presuntivo complessivo delle opere (opere civili, impianti elettrici e termoidralici), al netto di IVA ed altri oneri, è valutato in Euro _	___.

La spesa complessiva da finanziarsi è di Euro _	___..  Tale importo deve intendersi comprensivo, oltre delle somme a base d'asta, delle somme a disposizione per imprevisti, IVA, spese tecniche, oneri accessori, occupazioni ed espropri.

(Il seguente paragrafo può essere inserito in caso di affidamento a raggruppamento temporaneo di professionisti.  Tale soluzione  è stata adottata da una delle principali amministrazioni pubbliche tra quelle operanti nella nostra provincia).

Nell'ambito del raggruppamento il capogruppo arch. ________________________ si assume la responsabilità sia del proprio operato che di quello dei professionisti raggruppati temporaneamente, sopra nominati, nell'ambito delle prestazioni di cui al presente disciplinare, sia dal punto di vista normativo che economico, fermo restando che i professionisti provvederanno individualmente a fornire le prestazioni progettuali che richiedono specifica competenza e ne daranno conto al capogruppo che li rappresenterà nei confronti dell'Amministrazione.

La retribuzione degli onorari dei professionisti raggruppati temporaneamente sarà corrisposta direttamente agli stessi, conformemente agli schemi di parcella dettagliati allegati al presente, ove sono specificate le singole spettanze, previa opinazione da parte del competente ordine professionale.

Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento dell'incarico, il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.

Nella redazione degli elaborati il professionista è obbligato alla osservanza:

- delle norme vigenti in materia di compilazione dei progetti di opere dello Stato, ed in particolare del regolamento per la compilazione dei progetti e D.L. di opere dello Stato, approvato con R.D. del  29.05.1895 e successive modifiche, nonché della Legge Quadro dei Lavori Pubblici, L. 109/94 e successive modifiche, nelle sue parti immediatamente operative.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il professionista dovrà tenere stretti contatti ed intese con il Responsabile del procedimento, individuato in ________________________, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire al progettista, di concerto con lo stesso, preventivamente alla redazione del progetto, gli indirizzi generali ai quali il progettista dovrà attenersi al fine della elaborazione del progetto.

Le amministrazioni interessate si impegnano a garantire, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso all'area e ai fabbricati interessati dal progetto, per tutto il corso di espletamento del presente incarico al dott. _________________ ed ai colleghi associati o temporaneamente raggruppati che potranno liberamente servirsi per i sopralluoghi di loro collaboratori fissi ed occasionali.

PARTE 2

NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

DI PROGETTAZIONE

Art. 3 - Norme particolari

Il professionista in esecuzione dell'incarico di cui all'art. 1) dovrà provvedere alla redazione degli elaborati di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, riconducibili alle seguenti operazioni parziali, descritte all'Art. 19 della Legge 02.03.1949 n. 143:

a)	progetto di massima,

b)	preventivo sommario,

c)	progetto esecutivo,

d)	preventivo particolareggiato,

e)	particolari decorativi e costruttivi,

f)	capitolati e contratti,

secondo le seguenti corrispondenze con le progettazioni di cui all'Art. 16 della L. 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche:

-	progetto preliminare	prestazioni a) e b),

-	progetto definitivo	prestazioni c) e d),

-	progetto escutivo	prestazioni e) e f).

Il progetto preliminare dovrà presentare i requisiti descritti all'art. 5.quinquies (in sostituzione dell'art. 16, L. 109/94), c. 3, della L. 02.06.1995 n° 216.  Dovrà essere redatto un progetto di massima comprensivo degli elementi necessari per una corretta lettura dello stesso; tra questi sono da prodursi:

-	relazione tecnico descrittiva;

-	elaborati grafici ritenuti esplicativi da parte del professionista;

-	preventivo di massima.

Il progetto preliminare deve rendere possibili all'Amministrazione le necessarie valutazioni, sia di natura generale che di natura tecnica, relative alle caratteristiche dell'intervento.

A seguito di approvazione del progetto preliminare, sentite le eventuali osservazioni dell'Amministrazione, il progettista provvederà alla elaborazione delle successive progettazioni.

(si rammenta che ai sensi dell'art. 16, L. 109/94, è facoltà del responsabile del procedimento integrare o modificare i requisiti relativi ai progetti definitivo ed esecutivo)

Il progetto definitivo dovrà presentare i requisiti descritti all'art. 5.quinquies (in sostituzione dell'art. 16, L. 109/94), c. 4, della L. 02.06.1995 n° 216. Esso deve contenere tutti gli elementi necessari al fine del rilascio delle necessarie prescrizioni ed autorizzazioni.

Sono da prodursi i seguenti elaborati:

-	relazione generale tecnico descrittiva, comprensiva dell'asseverazione di cui all'Art. 2, c. 60, L. 23.12.96 n° 662, e di copia dei pareri e nulla osta eventualmente necessari;

-	progetto architettonico su rilievo esatto dell'area (piante di tutti i piani, prospetti, sezioni, nelle scale adeguate),

-	computo metrico estimativo,

-	quadro economico.

Il progetto esecutivo dovrà presentare i requisiti descritti all'art. 5.quinquies (in sostituzione dell'art. 16, L. 109/94), c. 5, della L. 02.06.1995 n° 216.

Il progetto esecutivo, congiuntamente al precedente progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto.

Sono da prodursi i seguenti elaborati:

-	relazione tecnico descrittiva, comprensiva dell'asseverazione di cui all'Art. 2, c. 60, L. 23.12.96 n° 662

-	relazioni relative a strutture ed impianti,

-	calcoli esecutivi relativi a strutture ed impianti,

-	elaborati grafici nelle scale adeguate relativi a strutture ed impianti, compresi eventuali particolari costruttivi,

-	capitolato speciale d'appalto,

-	computo metrico estimativo,

-	elenco prezzi unitari,

-	piano di manutenzione dell'opera (prestazione attualmente non obbligatoria, in conseguenza della mancata promulgazione del regolamento;  cfr. circ. Min. LL.PP. 7 ott. 96),

-	cronoprogramma dei lavori.

La richiamata asseverazione di cui all'Art. 2, c. 60, L. 23.12.96 n° 662 deve attestare “la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche”.

L'incarico di progetazione preliminare, definitiva ed esecutiva non contempla l'assunzione dei ruoli di cui al Dlgs. 494/96, art. 2, c. 1, l. c, e, f, né l'adempimento degli obblighi relativi.  (Il disciplinare può riguardare anche le prestazioni relative alla sicurezza;  comunque il mandato deve essere conferito direttamente dal "committente" o dal "responsabile dei lavori" al "coordinatore per la progettazione")

È facoltà del Responsabile del procedimento unificare le successive fasi di progettazione.

Salvo diversa comunicazione scritta al professionista, contemporanea alla comunicazione di formale approvazione del progetto preliminare, si conviene tacitamente che siano unificate le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

(Tale paragrafo è da rimuoversi integralmente qualora non si ritenga opportuna l'unificazione dei progetti definitivo ed esecutivo)

Qualora le opere da progettarsi rientrino, interamente o parzialmente, nell'ambito di applicazione del Dlgs. 19.09.1994 n° 626, come definito all'art. 1, c. 1, il professionista dovrà ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6, c. 1, che recita: “i progettisti (...) rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro (Dlgs. 19.09.1994 n° 626) e dei cantieri temporanei o mobili (Dlgs. 14.08.1996 n° 494) il professionista dovrà attenersi alle indicazioni del committente, e valutare attentamente le osservazioni e suggerimenti provenienti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte (Dlgs. 19.09.1994 n° 626, art. 3).

Nel rispetto dei rispettivi ruoli, il professionista dovrà operare di concerto e tenersi in contatto con il suddetto coordinatore per la sicurezza.  In particolare dovrà informarlo della natura delle scelte tecniche e progettuali e fornirgli copia dei relativi elaborati.  Si ribadisce, ad ulteriore precisazione dei concetti generali sopra espressi, che nel progetto esecutivo devono essere definiti con precisione tutti i materiali da utilizzarsi ed il relativo uso, affinché il coordinatore possa adempiere agli obblighi che gli competono.

L'amministrazione si impegna a comunicare formalmente al professionista la nomina del coordinatore, entro una settimana dalla relativa delibera.

Art. 4 - Consegna del progetto

Il progetto preliminare completo degli elaborati indicati nei precedenti articoli dovrà essere consegnato al protocollo del Comune entro il termine di giorni __in cifre (____________ in lettere ) decorrenti dalla deliberazione di conferimento dell'incarico.

Il progetto definitivo completo degli elaborati indicati nei precedenti articoli dovrà essere consegnato al protocollo del Comune entro il termine di giorni __in cifre (____________ in lettere ) decorrenti dalla avvenuta comunicazione di formale approvazione del progetto preliminare.

Il progetto esecutivo completo degli elaborati indicati nei precedenti articoli dovrà essere consegnato al protocollo del Comune entro il termine di giorni __in cifre (____________ in lettere ) decorrenti dalla avvenuta comunicazione di formale approvazione del progetto definitivo.

Nel decorso dei tempi non vengono conteggiati i giorni dal 1 al 31 agosto compresi e dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.

Ai progetti dovrà essere allegato un elenco analitico di tutti i singoli elaborati consegnati all'Amministrazione.

Non sono imputabili al professionista ritardi imputabili ad altri enti, conseguenti ai tempi di istruttoria per il rilascio dei nulla-osta di conformità eventualmente necessari.

Art. 5 - Prestazioni per saggi, scavi, prove

L'Amministrazione provvederà a fornire al professionista le relazioni geologiche eventualmente necessarie all'assolvimento della prestazione professionale.

L'Amministrazione si impegna a fornire su richiesta del Professionista tipi, disegni, rilievi, strumenti pianificatori vigenti, ed altri elaborati in suo possesso, al fine di facilitare l'iter per la redazione del progetto.

L'aggiornamento, se necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico, mediante rilievi diretti sui luoghi, della documentazione grafica eventualmente fornita dall'amministrazione sarà curato direttamente dal Professionista.

Art. 6 - Copie del progetto

Entro i termini prescritti il Professionista dovrà consegnare n. 2 copie complete per approvazione progetto.  Su richiesta dell'Amministrazione, dovranno essere consegnate n. 3 ulteriori copie complete del progetto esecutivo, successivamente all'approvazione.

Dovrà inoltre essere consegnata copia completa degli elaborati su supporto magnetico.  (o in alternativa su supporto lucido riproducibile)

Art. 7 - Modifiche al progetto, varianti in corso di realizzazione dell'opera

Il Professionista si impegna ad apportare nel progetto preliminare le modifiche necessarie secondo il giudizio espresso dagli organi amministrativi o tecnici interni od esterni preposti al controllo ed all'approvazione definitiva del progetto medesimo.

Con l'avvenuto pagamento del compenso previsto, il Comune acquista la proprietà degli elaborati  del progetto e di quanto altro rappresenta l'opera commissionata, ferma restando la paternità della stessa.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare nel corso della realizzazione dell'opera, ai sensi del comma secondo dell'art. 20 della legge 22.04.1941 n. 633, ogni modificazione e variante all'opera stessa che si rendesse necessaria ed opportuna.

La paternità del progetto commissionato non comporta per l'Amministrazione comunale l'obbligo di affidare eventuali varianti o modifiche allo stesso progettista; con apposito specifico provvedimento l'eventuale incarico potrà essere affidato allo stesso progettista o ad altro professionista abilitato.

Art. 8 - Onorari - diritti e spese

I compensi spettanti al professionista per onorari, diritti e spese, conseguenti allo studio, elaborazione e stesura della progettazione, saranno calcolati e liquidati unicamente con onorari a percentuale sulla spesa per i soli lavori e sulla base dei minimi previsti dalla Tariffa Professionale Ingegneri e Architetti vigente al momento dell'affidamento dell'incarico, (L. 02.03.1949 n. 143 e successive integrazioni e modificazioni) e determinazioni secondo i criteri degli accordi di seguito riportati.

•	A) Le prestazioni saranno liquidate per quanto riguarda le prestazioni di progettazione con l'onorario a percentuale, ex art. 2 della legge 02.03.1949 n. 143, calcolato sulla base dei minimi delle tabelle A e B del Testo Unico Tariffe Onorari. Si conviene che le opere a progettarsi rientrano nelle classi e categorie ___________________________ secondo l'elencazione dell'art. 14. Gli eventuali incarichi di rilievo o altre prestazioni accessorie richieste o obbligatorie saranno compensati forfettariamente, come da schema di parcella.

•	B) Si conviene di applicare la riduzione  consentita nella misura del __% (massimo 20 %)  sui soli onorari a percentuale.

•	C) Le spese saranno rimborsate forfettariamente nella misura del __% degli onorari.

•	D) In nessun caso troverà applicazione l'onorario a vacazione. Deroghe a questo principio potranno essere approvate per eventuali prestazioni  espressamente richieste dall'Amministrazione con formale e preventiva deliberazione.

•	E) Nelle ipotesi di incarico di progettazione parziale, in applicazione del secondo comma dell'art. 6 della legge 01.07.1977 n. 404 il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della Tariffa Professionale riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 9 - Modalità di liquidazione e pagamento

I compensi professionali saranno pagati, previa presentazione di regolare fattura, in ___ soluzioni da corrispondersi non oltre 60 gg. dalla data di approvazione delle relative fasi progettuali, come di seguito indicato:

- 	___ % alla consegna del progetto preliminare;

- 	___ % alla consegna del progetto definitivo;

- 	saldo alla consegna del progetto escutivo.

Al presente disciplinare si allega schema di parcella, preventivamente opinato dal competente ordine professionale, ove sono chiaramente individuati i costi preventivi delle opere da realizzarsi, in corrispondenza delle relative classi e categorie ai sensi della vigente L. 2.3.1949 n° 143 e successivi aggiornamenti.

Per le prestazioni relative al presente incarico l'ammontare complessivo presunto totale degli onorari, compensi discrezionali, diritti e spese, risulta di £. __________ in cifre  (______________________ lire in lettere ) compresi oneri fiscali e contributi diversi.

Tale importo è presuntivo, sulla base della valutazione preventiva dell'importo delle singole opere prevedibili.

L'importo esatto dovrà essere computato alla fine della prestazione, sulla base degli importi dei lavori effettivamente progettati, in accordo con l'Amministrazione. In osservanza del disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 23 del D.L. 02.03.1989 n. 66 convertito in legge 24.04.1989 n. 144, la spesa complessiva conseguente al presente incarico individuata come sopra non potrà essere superata.

Ove sopravvengano cause e motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento della spesa in argomento, il professionista dovrà rappresentarli per iscritto all'Amministrazione, tempestivamente, affinché venga modificato con ulteriore provvedimento il rapporto obbligatorio in corso.

In caso di mancata richiesta di modifica il professionista non potrà vantare diritti per eventuali prestazioni già rese con aumento della spesa massima convenuta.

Lo schema di parcella a saldo di tutte le prestazioni effettuate dovrà essere opinato dal medesimo ordine professionale che ha rilasciato opinamento preventivo per lo schema di parcella allegato al presente disciplinare.

Art. 10 - Garanzie e coperture assicurative

Il professionista, a far data dalla approvazione del progetto, dovrà essere provvisto di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  La polizza deve avere le caratteristiche di cui all'Art. 30 della L. 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche.  La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al ___ % dell'importo dei lavori progettati.

(NB. -  Non essendo a tutt'oggi operativo l'art. 30, c. 5 della L. 109/94, in conseguenza della mancata promulgazione del regolamento (cfr. circ. Min. LL.PP. 7 ott. 96), non esiste alcun obbligo relativo a garanzie e coperture assicurative a stipularsi obbligatoriamente dal progettista incaricato della progettazione esecutiva.  Rimane ovviamente la possibilità che i sottoscriventi concordino la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile)

Art. 11 - Penalità per inosservanza degli obblighi del disciplinare e controversie di ordine tecnico

Nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista con un anticipo di almeno 15 gg., a suo insindacabile giudizio, può revocare motivatamente l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato.

L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 9 liquidati conformemente a quanto previsto dalla L. 2.3.1949 n° 143 e successivi aggiornamenti.

In caso di ritardo di oltre 10 gg. dalla data prevista di presentazione degli elaborati, ritardo imputabile agli incaricati, verrà applicata una penale di £. ___.000 giornaliere fino ad un massimo di £. ___.000.

Art. 11 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 gg.  da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri. Due di essi scelti rispettivamente da ciascuna delle parti, il terzo, con funzione di Presidente, sarà scelto d'accordo fra le parti medesime o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di 		.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto.

Art. 12 - Esecutività della convenzione

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per l'Amministrazione Comunale soltanto ad avvenuta esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve,

data

IL  PROFESSIONISTA								IL DIRIGENTE